Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ГРАФИК) ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ**

Студента 4 курса очной формы обучения группы ПИ-18-2

Чепокова Елизара Сергеевича

*(фамилия, имя, отчество при наличии)*

Образовательная программа «Программная инженерия»

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Вид практики: производственная

Тип практики: преддипломная

Срок прохождения практики: с 04 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

Руководитель практики от НИУ ВШЭ – Пермь (ФИО, должность):

Ясницкий Леонид Нахимович, профессор кафедры информационных технологий в бизнесе, доктор технических наук

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Дата** | **Содержание** |
| 1 | 04.04.2022 – 05.04.2022 | Принятие задания на выполнение преддипломной практики, составление индивидуального задания |
| 2 | 05.04.2022 – 08.04.2022 | Поиск и анализ литературы, выбранной предметной области |
| 3 | 09.04.2022 – 11.04.2022 | Обзор существующих работ и исследований по теме разрабатываемого продукта |
| 4 | 12.04.2022 – 14.04.2022 | Анализ существующих решений, методов и алгоритмов, применяемых в разработке. |
| 5 | 15.04.2022 – 18.04.2022 | Формирование списка требований к разрабатываемому продукту |
| 6 | 19.04.2022 – 26.04.2022 | Разработка прототипа программного продукта |
| 7 | 27.04.2022 – 30.04.2022 | Написание отчета о прохождении преддипломной практики |

Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Чепоков Е.С.

Руководитель практики от НИУ ВШЭ – Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ясницкий Л.Н